|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统热备演练记录表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预案名称 | 系统热备演练 | | | 演练地点 | 公司运维部 | | | | 组织部门 | 运维部 | 运维负责人 | 庞海波 | 演练时间 | 2019-6-30 | 实际时间 | 2019-6-30 | | 参加部门  和单位 | 运维部、业务部 | | | | | | | | 演练过程  简单描述 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 时间(开始-结束) | 任务和过程 | 负责方(负责人) | | | 09:30:-10:00 | 数据库定时备份 | 公司运维部 | | 10:00:-10:20 | 验证系统是否正常  ① 后台管理系统正常访问 后台管理系统正常使用  ② 统一登录系统正常访问 统一登录系统正常使用  ③ 报表系统正常访问 报表系统正常使用  ④ 前台会员系统正常登录 前台会员系统正常使用  ⑤ 支付网关系统支付业务 支付网关系统正常使用 | 公司运维部  公司业务部 | | 10:20:-10:30 | 1. 闭数据库节点一或节点二   关闭数据库节点一  #sqlplus / as sysdba>shutdown immediate  ②测试前台会员系统是否能正常登录  ③测试支付网关系统是否能正常登录  ④测试后台管理系统是否能正常登录  ⑤启动数据库节点一或节点二  启动数据库节点一  #sqlplus / as sysdba>startup | 公司运维部 | | 10:30:-10:40 | ① 关闭后台管理系统服务器  ② 测试后台管理系统是否能正常访问  ③ 测试统一登录系统是否能正常访问  ④ 测试报表系统是否能正常访问  ⑤ 启动后台管理系统服务器  ⑥ 启动统一登录系统  # cd /home/deploy/tomcat-eclp/bin#./startup.sh  ⑦ 启动后台管理系统  # cd /home/deploy/tomcat-boss/bin#./startup.sh  ⑧ 启动报表系统  # cd /home/deploy/tomcat-report/bin#./startup.sh | 公司运维部  公司业务部 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 演练过程  简单描述 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 10:40-11:10 | ① 关闭前台会员系统服务器  ② 测试前台会员系统是否可以正常登录  ③ 测试支付网关系统是否可以正常登录  ④ 启动前台会员服务器  ⑤ 启动前台会员系统  # cd /home/deploy/tomcat-portal/bin#./startup.sh  ⑥ 启动支付网关系统  # cd /home/deploy/tomcat-pay/bin#./startup.sh | 公司运维部 | | 11:10:-11:30 | ① 关闭支付网关服务器  ② 测试支付网关系统是否可以正常登录  ③ 测试前台会员系统是否可以正常登录  ④ 启动支付网关服务器  ⑤ 启动支付网关系统  # cd /home/deploy/tomcat-pay/bin#./startup.sh  ⑥ 启动前台会员系统  # cd /home/deploy/tomcat-portal/bin#./startup.sh | 公司运维部  公司业务部 | | 11:30:-11:40 | ① 关闭负载均衡服务器  ② 测试后台管理系统是否能正常访问  ③ 测试统一登录系统是否能正常访问  ④ 测试报表系统是否能正常访问  ⑤ 测试支付网关系统是否可以正常登录  ⑥ 测试前台会员系统是否可以正常登录  ⑦ 启动负载均衡服务器  ⑧ 启动Nginx  #cd /usr/local/nginx/sbin#./nginx | 公司运维部 | | | 预案适宜性充分性评审 | 适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜  充分性：□完全满足应急要求 ■基本满足需要完善 □不充分，必须修改 | | 存在问题和改进措施 | 无 | |